# 校园Π最终版问题修复记录

修订日期 2026年10月17日

本次修订解决报告中列出的12项设计与一致性问题，并同步提供可执行MySQL结构和核心事务。数据库及密码参考验证100项通过；完整应用、外部支付和生产部署仍待开发验收。

# 修复步骤

固定原始报告与图片，逐项定位正文、数据字典、图和SQL之间的差异。

统一业务规则，再按依赖建立25张表、12个过程及4个触发器；在独立MySQL实例和合成数据中验证。

同步改写报告中的字段、流程与状态，重绘受影响图和原型，更新目录。

逐页检查报告和修复记录，并保留验证日志、复现程序与源文件指纹。

# 逐项修复与验证

## 1 任务状态不统一

修订位置 任务表、任务流程、任务逻辑树、统一规则

修复动作 统一8种任务状态；申请、凭证各用独立审核状态；增加合法转换保护，禁止任意回退

验证依据 待审核→待接取→进行中→待验收→已完成，以及补交、驳回、取消、未完成分支通过

## 2 订单缺任务关联

修订位置 订单数据字典、user_orders、订单处理说明

修复动作 订单类型区分商品／任务；补双方、数量、单价快照，商品或任务外键互斥，任务订单唯一

验证依据 商品下单与库存取消、任务分配建单和验收同步通过

## 3 关系图与SQL不一致

修订位置 数据库设计分图与01结构脚本

修复动作 补齐t_msg_report，图表和脚本统一25张表；原截图替换为按修订模型生成的关联分图

验证依据 25表、全部外键创建成功；私信举报保存及越权拒绝通过

## 4 任务凭证与结算缺失

修订位置 task_proofs及任务奖励相关表、02核心事务

修复动作 增加接取申请、凭证版本、审核日志、奖励账户与流水、唯一任务结算；冻结、解冻及验收同事务

验证依据 补交保留版本；奖励守恒；重复发奖拒绝；并发审批仅一人成功

## 5 商品审核与上下架脱节

修订位置 商品表、图片表、商品业务说明

修复动作 审核状态与上下架状态分开，补图片、校区、交易方式、位置与审核字段；下单锁库存，取消只释放一次

验证依据 未审上架拒绝；审核上架、售罄、超库存及重复取消测试通过

## 6 登录与权限口径不一致

修订位置 登录处理、个人模块、登录注册原型、统一规则

修复动作 统一账号密码登录；用户名／手机号／邮箱三选一；角色来自会话，ADMIN与USER分离；短信／第三方登录标为扩展

验证依据 角色值域与管理员业务拒绝普通用户测试通过；应用鉴权仍待接口验收

## 7 私信与通知缺阅读发送记录

修订位置 私信、举报、通知接收／偏好／发送表

修复动作 私信按接收者维护read_at；通知主体和用户接收记录分开，按渠道和尝试次数记录发送；短信邮件限安全场景

验证依据 成员校验、接收者已读、举报、防重复及通知阅读发送记录通过

## 8 用户资料与认证字段不足

修订位置 users、user_verification与认证说明

修复动作 补头像、角色、启用状态、校园学号实名及认证状态，认证申请、凭证引用和审核过程独立保存

验证依据 认证字段约束、非空凭证与跨校区拒绝通过；文件服务权限待应用验收

## 9 密码存储设计不明确

修订位置 password_hash及账号处理说明

修复动作 改为VARCHAR(255)保存Argon2id完整编码哈希；独立随机盐，不保存明文或可逆密文；给出参考参数

验证依据 正确密码通过、错误密码拒绝、同密码不同盐通过；尚未接入实际登录

## 10 编号和字段口径冲突

修订位置 数据字典表3.8至3.27与数据库定义

修复动作 用户商品任务用BIGINT，分类INT，订单ORDER＋日期＋序列号及售后AFTER格式均19字符；金额DECIMAL(12,2)，字符长度与数值精度分别表述

验证依据 合法编号接受、错误编号拒绝、类型关联和金额约束通过

## 11 无关文字和图表错标

修订位置 项目背景、数据字典、图3-37／38、逻辑树、原型说明

修复动作 清理课程讲师等残留；修正内容管理和任务管理图名；补私信逻辑树图号；处理说明改用真实输入输出；受影响图和原型重绘

验证依据 全文文本检查、目录层级检查及逐页渲染检查

## 12 目录和验证章节缺失

修订位置 自动目录、测试验证与部署验收章节

修复动作 目录纳入第4至6章；新增环境、结果、验证边界、部署步骤及待验收清单；不把页面原型和数据库测试写成整套应用完成

验证依据 数据库100项通过；Word更新目录与页码并渲染检查；完整应用与外部服务列待验收

# 关键设计决定

登录采用账号密码，交易权限需实名和校园认证均通过。任务状态统一为待审核、待接取、进行中、待验收、已完成、未完成、已驳回、已取消。

一单一种商品或一个任务；商品保留数量及价格快照，任务订单在分配成功后创建。任务重新分配和跨商品合单不在本版范围。

奖励发布时冻结，驳回或合法取消时解冻，通过验收时仅结算一次。现金用合成余额验证，尚未连接真实收付款。

个性化推荐、信誉评分、帖子点赞评论多媒体、活动报名、画像和智能预警标为扩展规划，不能把原型展示理解为已完成功能。

# 交付与验证范围

修订版报告为后续设计基线；01和02脚本用于新测试空库，03为合成样例，04为可复现验收。逐项结果与边界见验证记录；连接凭据不包含在交付包中。原始DOC报告保留，旧SQL Server修复包不作为本版MySQL验证依据。

未验证项目包括前后端接口、完整商品支付发货售后、真实通知渠道、文件服务授权、移动端推送、数据统计、性能和备份恢复。报告第6章列出相应部署与验收步骤。